附件 1

# 截至 2024 年末发行的新增政府一般债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规 模（ 万 元 ） | 发行时 间（ 年/ 月/ 日 ） | 债券利 率（ %） | 债券期限 （ 年 ） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投 资 |  | 项目已实 现投资 |  | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中： 债券资 金安排 |  | 其中： 债券资 金安排 |  |  |
| 广西梧州农业学校 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2405096 | 一般债 | 700 | 2024-02-21 | 2.53 | 10 | 广西梧州农业学校产教融合实训基地项目 | 广西贺州市 | 1158.65 | 700 | 1158.65 | 700 | 项目已在2024年开工建设，预计2025年9月底前完成工。 |  |

注：1. 本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6 月底前公开，本次反映 2023-2024 年末一 般债券及对应项目情况。

2. 项目所在地区按照标准行政区划名称填写。

附件3

## 截至 2024 年末发行的新增政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

| 序号 | 截至 2024 年末新增一般债券 资金收入 |  | 截至2024 年末新增一般债券资金安排的支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |  | 0.07 |  |  |
| 1 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 0.07 | 201一般公共服务支出 |  |
| 2 |  |  | 202 外交支出 |  |
| 3 |  |  | 203 国防支出 |  |
| 4 |  |  | 204 公共安全支出 |  |
| 5 |  |  | 205 教育支出 | 0.07 |
| … |  |  | 206 科学技术支出 |  |
|  |  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  | 210 卫生健康支出 |  |
|  |  |  | 211节能环保支出 |  |
|  |  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  | 221住房保障支出 |  |
|  |  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 直属院校基础设施建设补助 |  |  | 项目编码 | 450000210250115245254 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  | 501010-广西梧州农业学校 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |  |
|  |  | 合计 |  | 700 |  | 0 | 700 | 700 | 100.00% |  |
|  |  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |  |
|  |  |  | 本级 | 700 |  | 0 | 700 | 700 | 100% |  |
|  |  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |  |
|  |  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |  |
|  |  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |  |
| 年度绩效目标 |  | 通过新建面积1161.48平方米以上的产教融合实训基地，满足学生教学实训需要，进一步完善基础设施，促进学校扩大办学规模，提升办学质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  |  | 95.55 |  | 预算执行（10分） | 10.00 |  |  |  |  |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 产教融合实训基地面积 |  | ≥1161.48平方米 | 20 | 1161.48 | 20 | 2024年完成占地面积面积达1161.48平方米，建筑面积4897.20平方米的产教融合实训基地建设，主要建设内容包括建筑工程、安装工程、给排水工程、电气工程、消防工程、智能化工程、暖通工程及相关附属配套设施等。项目预计于2025年7月份完工，届时主体工程量完成程度可达100%，预计在2025年12月正式竣工验收，投入使用后将进一步提升产教融合的质量与效率 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 项目跨年度建设，当年尚未竣工验收 | 项目跨年度建设，当年尚未竣工验收 |
|  |  | 时效指标 | 产教融合实训基地建设完工时间 |  | 2024年12月30日前 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 产教融合实训基地建设为期二年时间，在2025年完成验收 | 产教融合实训基地建设为期二年时间，在2025年完成验收 |
|  |  | 成本指标 | 产教融合实训基地建设 |  | ≤700万元 | 10 | 700 | 10 | 产教融合实训基地建设700万元 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 受益学生人数 |  | ≥5000人 | 15 | 5000 | 15 | 2024年通过建设实训基地，为5000名在校学生的学习和生活提供保障。 |  |
|  |  | 可持续影响 | 建设可持续使用年限 |  | ≥30年 | 15 | 10 | 15 | 根据政府会计准则中固定资产折旧年限中，对于产教融合实训基地建设项目可使用年限30年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥95% | 10 | 96 | 10 | 全校教职工220人及在校学生代表100人共320人，满意310人，（310/320）*100%=满意度96% |  |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 项目总成本新建面积1161.48平方米以上的产教融合实训基地成本700万元，满足学生教学实训需要，进一步完善基础设施，促进学校扩大办学规模，提升办学质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效目标偏离原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改措施及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他需说明问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |